Bài 1:

Sprint Review – Ứng dụng TeamHub

- Product Owner (PO): Trong Sprint này, mục tiêu (Sprint Goal) của chúng ta là hoàn thiện tính năng Tạo và quản lý nhiệm vụ trong nhóm, giúp các nhóm theo dõi công việc dễ dàng hơn.

- Developer (Dev): Em xin demo tính năng Tạo nhiệm vụ mới.
Người dùng có thể nhập tiêu đề, mô tả, deadline và chọn người phụ trách. Sau đó nhấn ‘Create Task’ để lưu. Em cũng đã thêm chức năng lọc theo mức ưu tiên.

- Stakeholder: Tính năng hoạt động ổn. Tuy nhiên, tôi đề xuất nhóm bổ sung thêm phần gửi thông báo cho thành viên khi họ được giao nhiệm vụ. Điều đó giúp tăng khả năng phối hợp trong nhóm.

Bài 2:

- Product Backlog Item:

Hiện tại thống kê chỉ hiển thị theo tuần, khiến việc kiểm tra chi tiết từng ngày gặp khó khăn. Hệ thống cần bổ sung bộ lọc theo ngày (ví dụ: 03/11) và tùy chọn xem thống kê trong 24 giờ gần nhất.

- Acceptance Criteria

AC1 – Xem thống kê theo ngày cụ thể

- Given người dùng đang ở màn hình thống kê hoạt động

- When người dùng chọn một ngày cụ thể (ví dụ: 03/11)

- Then hệ thống hiển thị đúng dữ liệu thống kê của ngày đó.

AC2 – Xem thống kê trong 24 giờ gần nhất

- Given người dùng mở màn hình thống kê

- When người dùng chọn tùy chọn “24 giờ gần nhất”

- Then hệ thống hiển thị dữ liệu thống kê tương ứng đúng với phạm vi thời gian.

AC3 – Không chọn bộ lọc

- Given người dùng không chọn bất kỳ bộ lọc ngày nào

- When truy cập màn hình thống kê

- Then hệ thống hiển thị thống kê theo tuần (mặc định).

Bài 3:

- Timeline Sprint:

- Ngày 1: Sprint Planning + phân chia task

- Ngày 2: Dev làm chức năng tạo nhiệm vụ

- Ngày 3: Hoàn thành API + bắt đầu giao diện

- Ngày 4: Tích hợp giao diện – backend

- Ngày 5: Kiểm thử lần 1 + phát hiện bug

- Ngày 6: Fix bug + cải thiện UX theo góp ý PO

- Ngày 7: Sprint Review & Retrospective

- 5 Sự kiện quan trọng trong Sprint

### 1. Ngày 2 – Hoàn thiện logic tạo nhiệm vụ

Mô tả: Dev hoàn thành chức năng tạo mới (title, deadline, priority).
Ảnh hưởng: Tích cực – đúng tiến độ.
Bài học: Hoàn thành sớm backend giúp giảm rủi ro khi tích hợp.

### 2. Ngày 4 – Tích hợp giao diện gặp lỗi không lưu dữ liệu

Mô tả: API trả về lỗi 400 khi gửi request.
Ảnh hưởng: Tiêu cực – mất 4 giờ xử lý, trễ kế hoạch.
Bài học: Cần test API trước khi tích hợp UI.

### 3. Ngày 5 – QC phát hiện bug hiển thị sai deadline

Mô tả: Deadline bị lệch 1 ngày do timezone.
Ảnh hưởng: Tiêu cực – phải fix gấp vì ảnh hưởng trải nghiệm.
Bài học: Luôn kiểm tra kỹ các trường thời gian.

### 4. Ngày 6 – PO yêu cầu cải thiện UX

Mô tả: Thêm tooltip hướng dẫn khi tạo nhiệm vụ.
Ảnh hưởng: Trung tính – tăng chút effort nhưng nâng trải nghiệm.
Bài học: Yêu cầu mới cần được đánh giá tác động ngay.

### 5. Ngày 7 – Sprint Review ghi nhận thiếu thông báo khi tạo nhiệm vụ

Mô tả: Stakeholder muốn có popup success sau khi tạo task.
Ảnh hưởng: Tích cực – giúp ưu tiên backlog Sprint sau.
Bài học: Định nghĩa DoD cần rõ hơn để tránh thiếu sót nhỏ.

Bài 4:

Kỹ thuật chọn: Mad – Sad – Glad

Lý do: Kỹ thuật này giúp team bộc lộ cảm xúc thật — điều mà họ đang dồn nén. Nó cho phép mọi người nói rõ điều gây bực bội (Mad), mệt mỏi (Sad) và điều tích cực (Glad) để cân bằng tâm lý. Nhờ đó team thoát khỏi trạng thái “âm”, giảm stress và nhìn ra nguyên nhân bug dồn cuối Sprint. Các kỹ thuật khác thiên về quy trình (Start–Stop–Continue, 4Ls) hoặc mục tiêu (Sailboat, Timeline), không phù hợp khi team đang cần giải tỏa cảm xúc trước tiên.

Bài 5:

- Mục tiêu của buổi Sprint Review – Tính năng Login

- Xác nhận tính năng Login hoạt động đúng theo yêu cầu của User Story.

- Lấy phản hồi của Stakeholders về giao diện, tốc độ phản hồi và trải nghiệm người dùng.

- Kiểm tra tính ổn định của luồng đăng nhập: nhập đúng, nhập sai, khóa tài khoản…

- Xác nhận mức độ sẵn sàng để đưa vào môi trường Production ở Sprint tiếp theo.

- Thu thập đề xuất cải tiến như: ghi nhớ đăng nhập, hiển thị lỗi rõ hơn, tối ưu UX.

- Lời mở đầu 1 phút của buổi Sprint Review

- Product Owner: “Chào mọi người. Sprint này nhóm tập trung hoàn thiện tính năng Đăng nhập hệ thống – mục tiêu là đảm bảo người dùng có thể truy cập vào ứng dụng an toàn và thuận tiện. Đây là một phần quan trọng trong hành trình sử dụng, nên hôm nay chúng ta sẽ xác nhận khả năng hoạt động và lấy phản hồi để hoàn thiện tốt hơn.”

- Scrum Master: “Cảm ơn PO. Buổi Sprint Review của chúng ta kéo dài 30 phút. Team sẽ demo trước, sau đó Stakeholders đặt câu hỏi và đưa ý kiến. Mọi người vui lòng tập trung vào giá trị của sản phẩm và phản hồi thực tế khi trải nghiệm.”

- Dev Lead: “Hôm nay em sẽ demo tính năng Login: nhập đúng thông tin, nhập sai mật khẩu, tính năng hiển thị lỗi, và tự động điều hướng sang Dashboard sau khi đăng nhập thành công. Em cũng có vài dữ liệu mẫu để minh họa.”

- Dev demo tính năng – mô tả chi tiết

- Dev mở trình duyệt và truy cập trang Login của hệ thống. Giao diện hiển thị hai trường: Email và Password, cùng nút Sign In.

- Dev nhập một tài khoản mẫu hợp lệ (ví dụ: user.demo@example.com / 123456). Nhấn nút Sign In để minh họa luồng thành công.

- Hệ thống chuyển sang màn hình Dashboard và hiển thị tên người dùng ở góc phải để xác nhận đã đăng nhập thành công.

- Dev quay lại màn hình Login và thực hiện nhập sai mật khẩu để minh họa trường hợp lỗi.

- Màn hình hiển thị thông báo đỏ “Sai mật khẩu, vui lòng thử lại” – Dev giải thích đây là yêu cầu UI đã thống nhất với PO.

- Dev thử nhập email sai định dạng để minh họa validation. Một thông báo “Email không hợp lệ” hiển thị dưới trường nhập.

- Dev cho Stakeholders xem tình huống tài khoản bị khóa sau 5 lần đăng nhập sai. Khi thử lần thứ 5, hệ thống hiển thị thông báo “Tài khoản đã bị khóa tạm thời.”

- Cuối cùng, Dev mở browser mới và thử tính năng “Lưu trạng thái đăng nhập 7 ngày” để minh họa việc giữ phiên hoạt động đúng thiết kế.

Bài 6:

(A) Tên Retrospective + Kỹ thuật sử dụng

Retrospective: “Start – Stop – Continue để tái tổ chức lại kỷ luật Sprint”

Kỹ thuật: Start – Stop – Continue

Lý do chọn: Kỹ thuật này tập trung mạnh vào hành vi – quy trình – kỷ luật của team. Sprint có Daily muộn, bug báo trễ, spillover ⇒ cần xác định cái gì bắt đầu làm, ngừng làm, và tiếp tục duy trì để cải thiện ngay.

(B) Agenda chi tiết – 90 phút

| Thời gian | Hoạt động |
| --- | --- |
| 0–10 phút | Check-in nhanh: “Một từ mô tả Sprint vừa rồi” để khởi động và mở không khí |
| 10–20 phút | Scrum Master nhắc lại mục tiêu Retro + trình bày 4 vấn đề của Sprint |
| 20–35 phút | Brainstorm Silent (mỗi người ghi ý kiến vào Start–Stop–Continue) |
| 35–55 phút | Nhóm ý tưởng + thảo luận nguyên nhân gốc (why-why) |
| 55–75 phút | Chọn giải pháp ưu tiên (dot voting) và thống nhất hành động |
| 75–85 phút | Viết Action Items rõ ràng: Ai – Làm gì – Deadline – Cách đo lường |
| 85–90 phút | Kết thúc: Cam kết Sprint tới + cảm ơn team |

(C) 5 Action Items cụ thể

- Scrum Master – Chuẩn hóa Daily đúng giờ – Bắt đầu từ Sprint tới

- Làm gì: Bật chuông nhắc trước 5 phút, khóa họp sau 3 phút trễ.

- Đo lường: 90% Daily bắt đầu đúng giờ trong Sprint.

- Tester Lead – Thiết lập cut-off time cho việc báo bug – Áp dụng ngay Sprint tới

- Làm gì: Không báo bug sau 15h ngày cuối Sprint, trừ blocker.

- Đo lường: Không còn bug mới xuất hiện sau 15h trong Sprint.

- Dev Lead – Kiểm tra lại các task có nguy cơ spillover – Mỗi ngày lúc 16h

- Làm gì: Review tiến độ, hỗ trợ reassign task nếu cần.

- Đo lường: Spillover giảm từ 3 → ≤1 trong Sprint kế tiếp.

- Toàn team – Bắt đầu buổi chia sẻ 5 phút “Mini Improvement” sau Daily – Trong cả Sprint tới

- Làm gì: Mỗi ngày 1 thành viên chia sẻ cách làm tốt hơn.

- Đo lường: ≥10 buổi chia sẻ trong Sprint.

- Product Owner + Dev Team – Làm rõ Definition of Ready & Done – Hoàn thành trong 2 ngày đầu Sprint

- Làm gì: Viết lại DoR – DoD rõ ràng: test case phải sẵn, ưu tiên giao bug sớm.

- Đo lường: 100% task trong Sprint được check bằng DoR + DoD mới.

Bài 7:

| Format | Thời gian đề xuất | Phù hợp khi team… | Ưu điểm | Nhược điểm | Dễ dẫn dắt (1–5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start – Stop – Continue | 45–60 phút | Cần cải thiện quy trình & kỷ luật | Rõ ràng, dễ hành động | Ít khai thác cảm xúc | 5 |
| Sailboat | 60–90 phút | Muốn nhìn toàn cảnh & mục tiêu | Trực quan, giàu hình ảnh | Tốn thời gian, dễ lan man | 3 |
| Mad – Sad – Glad | 45–60 phút | Team stress, ít chia sẻ | Giải tỏa cảm xúc, tăng kết nối | Ít tập trung quy trình | 4 |
| 4Ls | 45–75 phút | Muốn đánh giá tổng quan Sprint | Cân bằng tích cực & hạn chế | Dễ quá tải ý tưởng | 4 |
| KALM | 45–60 phút | Cần tinh chỉnh cách làm việc | Tối ưu quy trình rõ ràng | Không khai thác cảm xúc sâu | 5 |

Bài 8:

(A) Lời nói đầu tiên để lấy lại không khí

“Cả team mình tạm dừng 1 phút nhé. Retro không phải để đổ lỗi cá nhân mà để cải thiện hệ thống làm việc. Mình muốn mọi người cùng quay lại mục tiêu chung: hiểu vấn đề, không tấn công nhau. Chúng ta cùng reset lại bầu không khí và bắt đầu theo đúng tinh thần hợp tác.”

(B) Kỹ thuật sử dụng để tránh đổ lỗi cá nhân

Silent Writing (viết im lặng 5 phút) + gom nhóm theo chủ đề quy trình

- Mỗi người tự viết vấn đề lên sticky note (không ghi tên ai).

- Gom theo nhóm “quy trình”, “giao tiếp”, “chất lượng”, “thời gian”.

- Thảo luận trên hệ thống thay vì con người.
=> Cách này cắt đứt tranh cãi và tránh đối đầu trực tiếp.

(C) 3 câu “thần chú” khi có người đổ lỗi

- “Chúng ta tập trung vào vấn đề, không tập trung vào con người.”

- “Điều này xảy ra vì quy trình nào chưa tốt? Không phải vì ai.”

- “Hãy đổi câu ‘tại vì người đó’ thành ‘lần sau hệ thống nên hỗ trợ thế nào’.”

(D) Action Item để xử lý tận gốc văn hóa đổ lỗi

“Thiết lập Quy tắc Giao tiếp An toàn (Team Working Agreement)” – hoàn thành trong 2 ngày đầu Sprint tới.

- Scrum Master + cả team cùng viết 5 nguyên tắc:

  - Không đổ lỗi cá nhân

  - Phản hồi tập trung vào quy trình

  - Không chen ngang

  - Không dùng điện thoại trong Retro & Daily

  - Tôn trọng lượt phát biểu

- Đo lường: Không còn tranh cãi cá nhân trong 2 buổi Retro tiếp theo.