Bài 1:

- Scrum Master mở đầu (1 phút):
“Chào cả team, chúng ta bắt đầu Daily Scrum. Mỗi người trả lời 3 câu hỏi:

  - Hôm qua làm gì?

  - Hôm nay làm gì?

  - Có vướng mắc gì không?
Mời từng người báo cáo.”

- Thành viên báo cáo (10 phút)

### Thành viên 1:

- Hôm qua: Hoàn thành UI đăng nhập.

- Hôm nay: Tích hợp API đăng nhập.

- Vướng mắc: Chưa rõ format API.

### Thành viên 2:

- Hôm qua: Xây API đăng nhập.

- Hôm nay: Triển khai API lên staging.

- Vướng mắc: Không có.

### Thành viên 3:

- Hôm qua: Test giao diện.

- Hôm nay: Retest lỗi.

- Vướng mắc: Staging chạy chậm.

### Thành viên 4:

- Hôm qua: Xong UI danh sách sản phẩm.

- Hôm nay: Kết nối API sản phẩm.

- Vướng mắc: Chưa có tài liệu API.

- Scrum Master tổng kết (4 phút)

- Phối hợp Backend cung cấp tài liệu API cho Dev 1 & Dev 4.

- Làm việc với DevOps để xử lý vấn đề staging chậm.

- Nhắc team: không bàn sâu giải pháp trong Daily, sẽ tách thành cuộc họp ngắn sau.

- Kết thúc:
“Cảm ơn cả team! Daily Scrum kết thúc. Chúc mọi người làm việc hiệu quả.”

Bài 2:

- Chart cho thấy nhóm đang gặp khó khăn ở một vài ngày, và tiến độ không hoàn toàn đúng hướng.

- Để xử lý: loại bỏ blockers, chia nhỏ task, bổ sung thêm người làm, re-estimate, swarming, ưu tiên lại backlog.

- Nếu đến ngày 5 burn còn 40/60 point nên cần điều chỉnh ngay để tránh thất bại

Bài 3:

- Daily Scrum (ngắn gọn)

Thành viên 1 – Backend

- Hôm qua: Hoàn thành API đăng ký.

- Hôm nay: Làm API đăng nhập.

- Cản trở: Không.

Thành viên 2 – Frontend

- Hôm qua: Xong giao diện login/signup.

- Hôm nay: Tích hợp API.

- Cản trở: Chưa có tài liệu API.

Thành viên 3 – QA

- Hôm qua: Viết test case đăng ký.

- Hôm nay: Test case đăng nhập.

- Cản trở: Môi trường test bị timeout.

- Giải quyết vấn đề

- Backend gửi tài liệu API ngay.

- Scrum Master liên hệ DevOps sửa môi trường test.

- Các vấn đề lớn sẽ được xử lý sau cuộc họp, không kéo dài Daily.

- Cách giữ Daily Scrum ngắn & hiệu quả

- Chỉ trả lời đúng 3 câu hỏi.

- Không đi sâu kỹ thuật, để “after-meeting”.

- Họp đứng, đúng giờ, tối đa 15 phút.

- Tập trung vào Sprint Goal.

- Vai trò Scrum Master

- Điều phối để mọi người trả lời ngắn gọn.

- Ghi nhận và loại bỏ impediments.

- Giữ cuộc họp đúng quy trình, không lan man.

- Đảm bảo tiến độ Sprint minh bạch.

Bài 4:

Mô phỏng cập nhật burndown sau 5 ngày

Nhóm thực tế hoàn thành:

- Ngày 1: 10 điểm

- Ngày 2: 12 điểm

- Ngày 3: 8 điểm

- Ngày 4: 14 điểm

- Ngày 5: 10 điểm

Nhận xét:

- Đường thực tế cao hơn đường kế hoạch nên burn chậm.

- Ngày 3 giảm rất ít nên biểu đồ “lồi ra”.

Ngày 6 gặp sự cố (thiếu tài nguyên)

Ngày 6 nhóm chỉ làm được 2 điểm → còn lại 64 điểm.

Biểu đồ phản ánh thế nào?

- Đường actual gần như đi ngang, không giảm.

- Khoảng cách giữa Actual và Plan càng xa → cảnh báo nguy cơ không đạt Sprint Goal.

Nhóm điều chỉnh:

- Scrum Master xử lý impediment (thiếu tài nguyên).

- Backlog được chia nhỏ task để dễ burn.

- Ưu tiên lại các task quan trọng.

- Tập trung vào Sprint Goal, tránh làm các item phụ.

Hành động cần thiết của Scrum Master:

- Loại bỏ impediments

- Giữ Daily Scrum hiệu quả

- Điều phối lại công việc

- Nhắc team giữ Definition Of Done

Bài 5

Bảng 3 – Khi nhóm gặp vấn đề quá tải

| Vấn đề | Biểu hiện trên Kanban Board | Hành động điều chỉnh |
| --- | --- | --- |
| Quá tải công việc | Cột In Progress = 6/3, vượt WIP limit | Dừng kéo task mới, ưu tiên kéo về Done, phân phối lại công việc |
| Tắc nghẽn quy trình | Nhiều task chờ review/test | Tách cột “In Progress” thành Doing – Review – Testing |
| Thiếu tập trung | Thành viên mở task mới khi task cũ chưa xong | Nhắc tuân thủ WIP, thúc đẩy pair programming |
| Quy trình không rõ | Các task lớn, khó hoàn thành | Chia nhỏ nhiệm vụ (task breakdown), ưu tiên theo Sprint Goal |

Bảng 4 – Vai trò của Scrum Master

| Vai trò của Scrum Master | Mô tả công việc |
| --- | --- |
| Đảm bảo Kanban được cập nhật | Nhắc thành viên kéo card đúng trạng thái trước Daily Scrum |
| Theo dõi WIP Limit | Phát hiện vượt giới hạn, cảnh báo team, tìm nguyên nhân |
| Gỡ bỏ impediments | Làm việc với PO, dev, tester để giải quyết bottleneck |
| Tối ưu workflow | Điều chỉnh cấu trúc cột, cải tiến tại Retrospective |
| Tăng cường phối hợp | Khuyến khích hỗ trợ chéo, tập trung hoàn thành task |
| Minh bạch hóa tiến độ | Đảm bảo board phản ánh đúng tình trạng thực tế của Sprint |

Bài 6:

1. Kế hoạch Daily Scrum

Cách tổ chức một Daily Scrum chuẩn

Daily Scrum diễn ra mỗi ngày, kéo dài tối đa 15 phút, thường vào buổi sáng.

- Tất cả thành viên Development Team tham gia.

- Product Owner có thể tham dự nhưng không bắt buộc.

- Scrum Master là người điều phối cuộc họp.

- Mọi người đứng khi họp để giữ sự tập trung (Stand-up Meeting).

- Mỗi người chỉ trả lời 3 câu hỏi quan trọng, không bàn sâu kỹ thuật.

Ba câu hỏi chính trong Daily Scrum

- Hôm qua tôi đã làm gì giúp nhóm đạt Sprint Goal?

- Hôm nay tôi sẽ làm gì giúp nhóm đạt Sprint Goal?

- Tôi có gặp cản trở gì không?

Yếu tố quan trọng để Daily Scrum hiệu quả

| Yếu tố | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Đúng thời gian – đúng 15 phút | Tránh lan man, duy trì hiệu suất |
| Task Board/Burndown được cập nhật trước cuộc họp | Giúp mọi người theo dõi tiến độ chính xác |
| Trả lời đúng 3 câu hỏi | Không đi lạc chủ đề |
| Scrum Master kiểm soát luồng họp | Giữ nhịp độ, tránh tranh luận kỹ thuật |
| Các vấn đề phức tạp tách ra họp follow-up | Không làm Daily kéo dài |

2. Burndown Chart – Sprint 50 Story Points

Bạn có 10 User Stories với tổng cộng 50 điểm.
Burndown Chart bên trên (đã hiển thị từ Python) gồm 2 đường:

- Ideal Burndown – tiến độ lý tưởng (giảm đều mỗi ngày)

- Actual Burndown – tiến độ thực tế nhóm đạt được

Cách đọc và phân tích Burndown Chart

- Nếu Actual Burndown nằm trên Ideal → Nhóm đang chậm tiến độ.

- Nếu Actual Burndown nằm dưới Ideal → Nhóm làm nhanh hơn dự kiến.

- Nếu đường cong đi ngang → Có impediment, team bị “stuck”.

- Nếu đến ngày 7–8 mà đường cong vẫn xa đường lý tưởng → cần điều chỉnh Sprint.

Burndown giúp Scrum Master phát hiện sớm rủi ro và chủ động hỗ trợ team.

4.Quản lý công việc bằng Kanban Board

Kanban Board mẫu cho Sprint này

| To Do | In Progress | Code Review | Done |
| --- | --- | --- | --- |
| US1 – Thiết kế giao diện (5đ) | US3 – API Tasks (8đ) | US5 – Kiểm tra bảo mật (3đ) | US2 – Tối ưu database (4đ) |
| US4 – Tích hợp thanh toán (8đ) | US6 – Viết unit test (5đ) | – | US7 – Trang đăng nhập (3đ) |
| US8 – Dashboard UI (6đ) | – | – | US10 – Docs (3đ) |

Cách sử dụng Kanban Board trong Sprint

- To Do: các story chưa làm

- In Progress: đang xử lý

- Code Review: chờ review hoặc QA test

- Done: hoàn thành & đạt Definition of Done

Nhóm sử dụng Kanban để:

- Theo dõi luồng công việc (Flow)

- Phát hiện bottleneck khi In Progress quá nhiều

- Giữ WIP (Work In Progress) thấp

- Dễ dàng nhìn thấy story nào đang “kẹt”

- Tối ưu hoá thời gian hoàn thành nhiệm vụ (Cycle Time)

4. Vai trò của Scrum Master

1. Đảm bảo Daily Scrum diễn ra hiệu quả

Scrum Master:

- Giữ họp trong 15 phút

- Nhắc thành viên chỉ trả lời 3 câu hỏi

- Đảm bảo Task Board/Burndown được update

- Điều phối, tránh tranh luận kỹ thuật

- Ghi nhận impediments để xử lý sau cuộc họp

2. Giải quyết vấn đề và xung đột trong suốt Sprint

Scrum Master sẽ:

- Gỡ bỏ blockers (thiếu API, lỗi môi trường, thiếu tài liệu…)

- Hỗ trợ điều phối giữa các thành viên bị xung đột

- Giải thích lại mục tiêu Sprint nếu team hiểu sai

- Làm việc với PO để làm rõ yêu cầu

- Tổ chức họp follow-up khi có vấn đề kỹ thuật

3. Ba kỹ năng quan trọng của Scrum Master

| Kỹ năng | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Facilitation | Điều phối họp, giữ mọi thứ đi đúng hướng |
| Coaching & Communication | Giao tiếp, gỡ xung đột, thúc đẩy sự hợp tác |
| Problem-solving | Xử lý impediments, tối ưu quy trình Scrum |
| Agile mindset | Luôn tìm cách cải tiến team mỗi Sprint |

Bài 7:

Bước 1: Kanban Board (To Do – In Progress – Done)

| To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện form đăng ký (3đ) | Kết nối API đăng ký (3đ) | Kiểm thử form đăng ký (3đ) |

Bước 2: Tổng story points của Sprint

| Task | Điểm |
| --- | --- |
| Thiết kế giao diện form đăng ký | 3 điểm |
| Kết nối API đăng ký | 3 điểm |
| Kiểm thử form đăng ký | 3 điểm |
| Tổng cộng | 9 điểm |

Bước 3: Mô phỏng Daily Scrum buổi sáng

| Thành viên | Hôm qua đã làm | Hôm nay làm gì | Trở ngại / Khó khăn |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev A | Không có (Sprint bắt đầu hôm nay) | Thiết kế giao diện form đăng ký | Chưa rõ yêu cầu chi tiết về các trường dữ liệu từ PO |
| Dev B | Không có | Kết nối API đăng ký, chuẩn bị cấu trúc request | Chờ giao diện từ Dev A để test API |
| Tester C | Không có | Viết test case và chuẩn bị môi trường test | Chưa có bản build để kiểm thử form |

Bước 4: Cập nhật Burndown Chart (Cuối ngày)

Tiến độ thực tế:

- Thiết kế UI → Hoàn thành (3đ)

- Kết nối API → Hoàn thành (3đ)

- Kiểm thử form → Hoàn thành (3đ)

Còn lại: 0/9 Story Points

| Thời điểm | Điểm còn lại |
| --- | --- |
| Bắt đầu ngày | 9 |
| Giữa ngày | 6 |
| Cuối ngày | 0 |

Bước 5: Vai trò Scrum Master trong Sprint 1 ngày

- Tổ chức Daily Scrum đúng giờ, giúp nhóm bám vào 3 câu hỏi chuẩn.

- Xác định sớm impediments (thiếu yêu cầu, thiếu UI, thiếu bản build).

- Phối hợp PO để cung cấp yêu cầu đầy đủ ngay buổi sáng.

- Điều phối Dev A → Dev B → Tester theo đúng luồng công việc.

- Đảm bảo tính minh bạch trên Kanban Board và nhắc team cập nhật liên tục.

Bài 8:

Daily Scrum buổi sáng

| Thành viên | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Cản trở / Khó khăn |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev A – Frontend | Sprint bắt đầu hôm nay, chưa có | Thiết kế giao diện form đăng ký (UI) | Cần PO xác nhận các trường dữ liệu (email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu) |
| Dev B – Backend | Chưa có (Sprint mới bắt đầu) | Kết nối API đăng ký & xử lý validation phía server | Chờ giao diện từ Dev A để test request |
| Tester C | Không có | Viết test case cho form đăng ký | Chưa có bản build UI & API để kiểm thử thực tế |

Burndown Chart cuối ngày (9 → 0 điểm)

| Task | Điểm | Trạng thái cuối ngày |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế UI | 3 điểm | Hoàn thành |
| Kết nối API | 3 điểm | Hoàn thành |
| Kiểm thử form đăng ký | 3 điểm | Hoàn thành |
| Tổng điểm còn lại | 0/9 | Hoàn thành toàn Sprint |

Vai trò Scrum Master trong ngày

| Nhiệm vụ Scrum Master | Mô tả |
| --- | --- |
| Tổ chức Daily Scrum | Giữ họp đúng 15 phút, team bám vào 3 câu hỏi chuẩn |
| Nhận diện impediments | Thiếu yêu cầu UI từ PO, API chưa thể test, tester chưa có bản build |
| Làm việc với Product Owner | Yêu cầu bổ sung thông tin trường dữ liệu ngay trong buổi sáng |
| Điều phối luồng công việc | UI → API → Testing theo đúng thứ tự để tránh chờ đợi |
| Đảm bảo minh bạch tiến độ | Nhắc dev cập nhật Kanban Board liên tục |

Bài 9:

1. Phân tích vấn đề

(A) Daily Scrum

| Vấn đề | Mô tả |
| --- | --- |
| Không bám Sprint Goal | Team chỉ báo cáo “hôm qua/hôm nay”, không liên kết với mục tiêu Sprint |
| Không nêu impediments | Velocity thấp nhưng không ai báo trở ngại → che giấu vấn đề |
| Daily kéo dài 22–25 phút | Họp sai mục đích, tốn thời gian, mất tập trung |

(B) Kanban Board tắc nghẽn

| Hiện trạng | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| In Progress có 8 task | Quá tải, đa nhiệm, không tập trung |
| Done chỉ có 2 task | Bắt đầu nhiều – hoàn thành ít |
| Không có WIP limit | Không kiểm soát luồng công việc → chậm tiến độ |

(C) Burndown Chart gần như đứng yên

| Ngày | Điểm còn lại |
| --- | --- |
| 1 | 52 |
| 2 | 51 |
| 3 | 51 |
| 4 | 48 |
| 5 | 47 |

→ Không giảm đáng kể → task không hoàn thành → Sprint có nguy cơ thất bại.

2. Đề xuất cách Scrum Master can thiệp

| Vấn đề | Cách Scrum Master can thiệp | Ai liên quan |
| --- | --- | --- |
| Không bám Sprint Goal | Nhắc Sprint Goal trong mỗi Daily; training team cách link task → Goal | Dev Team + PO |
| Không nêu impediments | Giải thích impediment là gì; tạo môi trường an toàn để nói thật | Dev + QA |
| Daily quá dài | Nhắc trả lời đúng 3 câu hỏi; chặn thảo luận kỹ thuật; follow-up sau Daily | Làm ngay |
| Kanban tắc nghẽn | Đặt WIP limit = 3; ưu tiên kéo task sang Done trước khi làm mới | Dev + QA |
| Burndown không giảm | Kiểm tra task quá lớn → chia nhỏ; nhắc update Kanban thường xuyên | Scrum Master + Dev |

3. Mô phỏng Daily Scrum ngày thứ 6 (10 dòng)

| Thành viên | Hôm qua làm gì? | Hôm nay làm gì? | Trở ngại |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master | – | Điều phối Daily | Ghi nhận impediments |
| Dev A | Làm UI chọn bác sĩ | Hoàn thiện UI chọn thời gian | API trả dữ liệu chậm |
| Dev B | API tạo lịch | API nhắc lịch | Không |
| Dev C | Lưu thông tin bệnh nhân | Test luồng đặt lịch | Thiếu dữ liệu test |
| QA | Viết test case | Test đặt lịch | Chưa có bản build mới |

4. Burndown Chart lý tưởng (mô tả bằng chữ)

Giả sử tổng: 52 Story Points
Sprint: 10 ngày → giảm đều 5 điểm/ngày.

| Ngày | Ideal Burn (Story Points còn lại) |
| --- | --- |
| 1 | 52 |
| 2 | 47 |
| 3 | 42 |
| 4 | 37 |
| 5 | 32 |
| 6 | 27 |
| 7 | 22 |
| 8 | 17 |
| 9 | 12 |
| 10 | 7 |

Ý nghĩa

- Giúp team biết phải burn bao nhiêu mỗi ngày.

- So sánh với đường thực tế để phát hiện chậm tiến độ.

- Cảnh báo sớm để điều chỉnh, đảm bảo Sprint Goal đạt đúng hạn.