| Tên Sinh Viên | Đặng Văn Luyện |
| --- | --- |
| MSSV | B24DTCN364 |
| Lớp | HN-KS24-CNTT4 |
| Tên dự án | Thương mại điện tử |
| Ngày nộp | 3/12/2025 |

### DỰ ÁN: HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

# 1. Sprint Planning & Product Backlog

## 1.1 Sprint Goal

Mục tiêu của Sprint này là hoàn thiện bộ tính năng nền tảng của hệ thống Thương mại điện tử, bao gồm: tạo tài khoản (đăng ký), đăng nhập, xem danh sách sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và quản lý giỏ hàng. Sprint đảm bảo người dùng có thể duyệt sản phẩm và thực hiện các thao tác cơ bản trên giỏ hàng một cách đầy đủ, ổn định và có thể kiểm thử

## 1.2 Danh sách User Stories

| STT | User Story | Mô tả ngắn | Story Point | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | US01 – Đăng ký | Là người dùng, tôi muốn tạo tài khoản để có thể mua hàng | 3 | High |
| 2 | US02 – Đăng nhập | Là người dùng, tôi muốn đăng nhập để truy cập giỏ hàng và thông tin cá nhân | 2 | High |
| 3 | US03 – Xem danh sách sản phẩm | Là người dùng, tôi muốn xem sản phẩm để lựa chọn món hàng | 5 | High |
| 4 | US04 – Xem chi tiết sản phẩm | Là người dùng, tôi muốn xem thông tin chi tiết từng sản phẩm | 3 | Medium |
| 5 | US05 – Thêm vào giỏ hàng | Là người dùng, tôi muốn thêm sản phẩm đã chọn vào giỏ | 5 | Medium |
| 6 | US06 – Quản lý giỏ hàng | Là người dùng, tôi muốn chỉnh sửa hoặc xóa sản phẩm trong giỏ | 5 | Medium |

## 1.3 Acceptance Criteria (AC)

| Tên Story | Mô tả tiêu chí (Acceptance Criteria) |
| --- | --- |
| US01 – Đăng ký tài khoản | - Nhập Email, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu. - Email hợp lệ và không trùng với tài khoản đã có. - Mật khẩu ≥ 6 ký tự và xác nhận mật khẩu trùng khớp. |
| US02 – Đăng nhập | - Người dùng nhập Email & Mật khẩu. - Hệ thống kiểm tra thông tin và xác thực. - Sai thông tin → báo lỗi; đúng → chuyển trang chủ. |
| US03 – Xem danh sách sản phẩm | - Hiển thị lưới gồm: Hình ảnh, Tên sản phẩm, Giá bán. - Ảnh không vỡ, bố cục thẳng hàng. - Có phân trang (12 sản phẩm/trang). |
| US04 – Xem chi tiết sản phẩm | - Hiển thị đầy đủ hình ảnh, giá, mô tả, số lượng. - Có nút “Thêm vào giỏ hàng”. - Nếu sản phẩm hết hàng → nút Add to Cart bị vô hiệu hóa. |
| US05 – Thêm vào giỏ hàng | - Nhấn Add to Cart thêm đúng sản phẩm. - Giỏ hàng tăng số lượng. - Giỏ lưu theo từng user và thông báo thành công. |
| US06 – Quản lý giỏ hàng | - Cho phép tăng/giảm số lượng sản phẩm. - Cho phép xóa sản phẩm khỏi giỏ. - Tổng tiền cập nhật theo thời gian thực. |

## 1.4 Definition of Done (DoD) : Viết chung cho toàn bộ User Story

| STT | Định nghĩa hoàn thành |
| --- | --- |
| 1 | Backlog được mô tả rõ ràng và đầy đủ |
| 2 | Có Acceptance Criteria cho từng User Story |
| 3 | Đã hoàn thành toàn bộ Task liên quan |
| 4 | Code đã được review và merge vào nhánh chính |
| 5 | Đã viết và chạy test case, kết quả Passed 100% |
| 6 | Không còn bug mức High/Medium |
| 7 | Giao diện hiển thị đúng thiết kế, responsive |

## 1.5 Estimation – Planning Poker

| Story | Story Point | Lý do chọn điểm |
| --- | --- | --- |
| 1. Đăng ký | 3 | Form nhiều trường, cần validation email – mật khẩu – xác nhận mật khẩu. |
| 2. Đăng nhập | 2 | Logic đơn giản, chỉ xác thực tài khoản và điều hướng. |
| 3. Xem danh sách sản phẩm | 5 | Gồm gọi API, hiển thị grid, xử lý nhiều sản phẩm, có phân trang. |
| 4. Xem chi tiết sản phẩm | 3 | Lấy dữ liệu theo ID + hiển thị UI chi tiết. |
| 5. Thêm vào giỏ hàng | 5 | Yêu cầu xử lý logic giỏ hàng + cập nhật số lượng + thông báo. |
| 6. Quản lý giỏ hàng | 5 | Cập nhật số lượng, xoá sản phẩm, tính tổng tiền realtime. |

# 2.  Kanban Board

## 2.1 Chia nhỏ User Story thành Task

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. US01 – Đăng ký | Task 1.1: Thiết kế UI form đăng ký | Frontend Dev | Thiết kế form đăng ký gồm Email, Password, Confirm Password. |
|  | Task 1.2: Xử lý logic đăng ký & validate | Backend Dev | Kiểm tra email trùng, validate mật khẩu, lưu tài khoản vào DB. |
|  | Task 1.3: Kiểm thử chức năng đăng ký | Tester | Viết test case và test các tình huống: đúng – sai – trùng email. |
| 2. US02 – Đăng nhập | Task 2.1: Thiết kế UI đăng nhập | Frontend Dev | Form đăng nhập gồm Email & Password. |
|  | Task 2.2: Xử lý đăng nhập | Backend Dev | So khớp thông tin trong DB, trả về kết quả xác thực. |
|  | Task 2.3: Kiểm thử đăng nhập | Tester | Kiểm thử các trường hợp: sai mật khẩu, đúng, tài khoản không tồn tại. |
| 3. US03 – Xem danh sách SP | Task 3.1: Thiết kế CSDL & API sản phẩm | Backend Dev | Thiết kế bảng sản phẩm và viết API lấy danh sách (có phân trang). |
|  | Task 3.2: Xây dựng giao diện lưới sản phẩm | Frontend Dev | Cắt HTML/CSS giao diện lưới, kết nối API để hiển thị dữ liệu. |
|  | Task 3.3: Kiểm thử danh sách SP | Tester | Kiểm thử số lượng sản phẩm hiển thị, phân trang, bố cục hình ảnh. |
| 4. US04 – Xem chi tiết SP | Task 4.1: API lấy chi tiết SP theo ID | Backend Dev | Viết API trả về thông tin chi tiết 1 sản phẩm. |
|  | Task 4.2: Giao diện trang chi tiết SP | Frontend Dev | Hiển thị hình ảnh, giá, mô tả, số lượng… |
|  | Task 4.3: Kiểm thử chi tiết SP | Tester | Kiểm thử dữ liệu hiển thị đúng sản phẩm, nút Add to Cart xuất hiện. |
| 5. US05 – Thêm vào giỏ hàng | Task 5.1: Xử lý Add to Cart | Backend Dev | Xử lý thêm sản phẩm đúng ID, cập nhật số lượng giỏ. |
|  | Task 5.2: Giao diện cập nhật giỏ | Frontend Dev | Cập nhật số lượng, hiển thị số lượng giỏ trên header. |
|  | Task 5.3: Kiểm thử Add to Cart | Tester | Kiểm thử thêm SP, tăng số lượng, hiển thị thông báo. |
| 6. US06 – Quản lý giỏ hàng | Task 6.1: Tạo giao diện giỏ | Frontend Dev | Hiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ: tên, giá, số lượng. |
|  | Task 6.2: Xử lý tăng/giảm số lượng + tính tổng | Backend Dev | Cập nhật số lượng và tính tổng tiền realtime. |
|  | Task 6.3: Kiểm thử chức năng giỏ | Tester | Kiểm thử tăng/giảm số lượng, xóa SP, tổng tiền đúng. |

## 2.2 Kanban Board

### NGÀY 1: KHỞI TẠO UI & API

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 – Đăng ký | Task 1.1: UI đăng ký Start: Day1 Due: Day1 | Task 1.1: UI đăng ký |  |  |  |
| US03 – Danh sách SP | Task 3.1: API sản phẩm Start: Day1 Due: Day2 | Task 3.1: API sản phẩm |  |  |  |
| US02 – Đăng nhập |  |  |  |  |  |

Cập nhật trạng thái Task trên Kanban

- Thay đổi:

  - Task 1.1 và Task 3.1 được kéo từ trạng thái Todo sang In Progress.

- Trạng thái:

  - Chưa có Task nào chuyển sang Review hoặc Done trong Day 1.

Nhận xét các thay đổi và giải thích lý do

- Nhân sự:

  - Frontend bắt đầu làm Task 1.1 (UI Đăng ký).

  - Backend bắt đầu làm Task 3.1 (API Danh sách sản phẩm).

- Lý do:

  - Đăng ký là luồng đầu tiên của người dùng nên được ưu tiên.

  - API sản phẩm cần có sớm để hỗ trợ UI danh sách vào các ngày tiếp theo.

### NGÀY 2: HOÀN THIỆN UI

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 – Đăng ký | Task 1.2: Logic đăng ký Start: Day2 Due: Day3 | Task 1.2: Logic đăng ký |  |  | Task 1.1 |
| US03 – Danh sách SP | Task 3.2: UI lưới SP Start: Day2 Due: Day3 | Task 3.2: UI lưới SP |  |  | Task 3.1 |
| US02 – Đăng nhập | Task 2.1: UI đăng nhập Start: Day2 Due: Day2 | Task 2.1: UI đăng nhập |  |  |  |

Cập nhật trạng thái Task trên Kanban

- Thay đổi:

  - Task 1.1: In Progress → Done.

  - Task 3.1: In Progress → Done.

  - Task 1.2: Todo → In Progress.

  - Task 3.2: Todo → In Progress.

  - Task 2.1: Todo → In Progress → Done trong cùng ngày.

- Trạng thái:

  - US01 đã hoàn thành phần UI, chuyển trọng tâm sang logic.

  - UI Đăng nhập hoàn thành sớm, sẵn sàng cho logic login sau đó.

Nhận xét các thay đổi và giải thích lý do

- Nhân sự:

  - Backend bắt đầu xử lý Logic Đăng ký (Task 1.2).

  - Frontend làm UI Danh sách SP (Task 3.2) và UI Đăng nhập (Task 2.1).

- Lý do:

  - Sau khi UI ổn định, chuyển sang phần logic để có thể test ở Day 3.

  - UI Đăng nhập đơn giản nên có thể hoàn thành nhanh trong ngày.

### NGÀY 3: LOGIC & TESTING

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 – Đăng ký | Task 1.3: Test đăng ký Start: Day3 Due: Day4 | Task 1.3: Test đăng ký |  |  |  |
| US02 – Đăng nhập | Task 2.2: Logic đăng nhập Start: Day3 Due: Day4 | Task 2.2: Logic đăng nhập |  |  | Task 2.1 |
| US03 – Danh sách SP | Task 3.3: Test giao diện Start: Day3 Due: Day4 | Task 3.3: Test giao diện |  |  |  |

Cập nhật trạng thái Task trên Kanban

- Thay đổi:

  - Task 1.3: Todo → In Progress.

  - Task 2.2: Todo → In Progress.

  - Task 3.3: Todo → In Progress.

- Trạng thái:

  - Bắt đầu chuyển trọng tâm từ coding sang kiểm thử (testing) và hoàn thiện logic.

Nhận xét các thay đổi và giải thích lý do

- Nhân sự:

  - Tester bắt đầu test Đăng ký (Task 1.3) và Danh sách SP (Task 3.3).

  - Backend tiếp tục làm Logic Đăng nhập (Task 2.2).

- Lý do:

  - Đảm bảo các chức năng quan trọng (Đăng ký, Đăng nhập, Danh sách SP) được test sớm để kịp sửa lỗi trong các ngày sau.

### NGÀY 4: CHI TIẾT & GIỎ HÀNG

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US03 – Danh sách SP |  |  |  |  | Task 3.3 Start: Day3 Due: Day4 |
| US02 – Đăng nhập |  |  |  | Task 2.3: Test đăng nhập Start: Day4 Due: Day4 | Task 2.1, Task 2.2 |
| US04 – Giỏ hàng | Task 4.1: Thiết kế CSDL giỏ Start: Day4 Due: Day5 | Task 4.1 & Task 4.2 |  |  |  |
|  | Task 4.2: Logic Add to Cart Start: Day4 Due: Day6 |  |  |  |  |

Cập nhật trạng thái Task trên Kanban

- Thay đổi:

  - Task 3.3: In Progress → Done.

  - Task 2.3: Todo → Review.

  - Task 4.1 & 4.2: Todo → In Progress.

- Trạng thái:

  - Toàn bộ Danh sách sản phẩm đã hoàn thiện (bao gồm test).

  - Đăng nhập bước vào giai đoạn kiểm thử chính thức.

  - Giỏ hàng được bắt đầu phát triển.

Nhận xét các thay đổi và giải thích lý do

- Nhân sự:

  - Backend chuyển sang thiết kế CSDL Giỏ hàng (Task 4.1) và logic Add to Cart (Task 4.2).

  - Tester tập trung test chức năng Đăng nhập (Task 2.3).

- Lý do:

  - Giỏ hàng phụ thuộc vào dữ liệu sản phẩm (US03), do đó chỉ có thể bắt đầu sau khi Danh sách SP hoàn tất.

  - Đăng nhập ổn định nên chuyển nhanh sang giai đoạn kiểm thử để sớm chốt.

### NGÀY 5: GIỎ HÀNG & GIAO DIỆN

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US04 – Giỏ hàng | Task 4.3: UI giỏ hàng Start: Day5 Due: Day5 | Task 4.3: UI giỏ hàng |  | Task 4.1 |  |
| US05 – Add to Cart | Task 5.1: Logic Add to Cart Start: Day5 Due: Day6 | Task 5.1: Logic Add |  |  |  |
| US06 – Quản lý giỏ |  |  | Task 6.2: chờ logic AddToCart |  |  |

Cập nhật trạng thái Task trên Kanban

- Thay đổi:

  - Task 4.3: Todo → In Progress.

  - Task 5.1: Todo → In Progress.

  - Task 6.2: Todo → Pending (do đang chờ hoàn thành Task 5.1).

- Trạng thái:

  - Giỏ hàng đang được hoàn thiện UI.

  - Add to Cart đã bắt đầu xử lý logic.

Nhận xét các thay đổi và giải thích lý do

- Nhân sự:

  - Frontend tập trung hoàn thiện UI giỏ hàng (Task 4.3).

  - Backend xử lý Logic Add to Cart (Task 5.1).

- Lý do:

  - Cần có logic Add to Cart chạy đúng trước khi Quản lý giỏ (US06) có thể hoạt động chính xác.

  - Task 6.2 bị Pending vì phụ thuộc vào kết quả của Task 5.1

### NGÀY 6: TEST GIỎ HÀNG

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US05 – Add to Cart | Task 5.2: UI cập nhật giỏ Start: Day6 Due: Day6 | Task 5.2: UI cập nhật giỏ |  | Task 5.1 |  |
| US06 – Quản lý giỏ | Task 6.3: Test giỏ hàng Start: Day6 Due: Day6 | Task 6.3: Test giỏ |  |  |  |
| US01 – Đăng ký | Fix lỗi nhỏ |  |  |  | Done |

Cập nhật trạng thái Task trên Kanban

- Thay đổi:

  - Task 5.1: In Progress → Review.

  - Task 5.2: Todo → In Progress.

  - Task 6.3: Todo → In Progress → Done.

  - Tất cả Task của US01 được đánh dấu Done.

- Trạng thái:

  - Chức năng giỏ hàng đã có thể test tương đối đầy đủ.

  - Đăng ký không còn bug nghiêm trọng.

Nhận xét các thay đổi và giải thích lý do

- Nhân sự:

  - Tester tập trung kiểm thử Quản lý giỏ (Task 6.3).

  - Frontend hoàn thiện UI cập nhật giỏ (Task 5.2).

- Lý do:

  - Giai đoạn cuối của Sprint, cần đảm bảo các chức năng quan trọng như giỏ hàng hoạt động đúng.

  - Ưu tiên fix bug liên quan tới giỏ hàng và Add to Cart.

### NGÀY 7: HOÀN TẤT SPRINT

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tất cả User Stories |  | Tổng rà soát Sprint |  | Fix lỗi cuối | Sprint Completed |

Cập nhật trạng thái Task trên Kanban

- Thay đổi:

  - Tất cả Task còn lại chuyển sang Review → Done.

- Trạng thái:

  - Không còn Task nào ở trạng thái Pending hoặc In Progress.

  - Sprint đạt 100% mục tiêu.

Nhận xét các thay đổi và giải thích lý do

- Nhân sự:

  - Cả team tập trung vào việc rà soát, sửa lỗi cuối cùng và chuẩn bị demo.

- Lý do:

  - Đảm bảo mọi User Story đều đạt Definition of Done.

  - Sẵn sàng cho Sprint Review và Sprint Retrospective.

# 3. Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog

## 3.1 Phân tích rủi ro

| Story | Mức độ rủi ro | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US01 – Đăng ký | Medium | Cần nhiều bước xác thực (email hợp lệ, mật khẩu, trùng email). Lỗi validate dễ gây fail. |
| US02 – Đăng nhập | Low | Logic đơn giản, chỉ kiểm tra email & password với DB. |
| US03 – Xem danh sách sản phẩm | Medium | Liên quan API + hiển thị nhiều dữ liệu, rủi ro UI/ảnh/hiệu năng. |
| US04 – Xem chi tiết sản phẩm | Medium | Phụ thuộc vào API lấy ID sản phẩm; dễ lỗi dữ liệu hoặc thiếu hình ảnh. |
| US05 – Thêm vào giỏ hàng | High | Phụ thuộc nhiều Story khác (API SP + người dùng đăng nhập). Logic cập nhật giỏ dễ phát sinh lỗi. |
| US06 – Quản lý giỏ hàng | High | Đòi hỏi tính toán real-time, cập nhật số lượng, tổng tiền; dễ sai logic hoặc bug giao diện. |

## 3.2 MoSCoW

| Story | Must | Should | Could | Won’t | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 – Đăng ký | X |  |  |  | Không đăng ký → không dùng được hệ thống |
| US02 – Đăng nhập | X |  |  |  | Cốt lõi để truy cập giỏ hàng & cá nhân hóa |
| US03 – Xem danh sách SP | X |  |  |  | Chức năng quan trọng nhất của người dùng |
| US04 – Xem chi tiết SP |  | X |  |  | Không bắt buộc nhưng cần để nâng trải nghiệm |
| US05 – Thêm vào giỏ hàng |  | X |  |  | Làm trước nhưng có thể đứng sau xem SP |
| US06 – Quản lý giỏ hàng |  |  | X |  | Có thể hoàn thiện ở Sprint sau nếu thiếu thời gian |

| Task | Ưu tiên (MoSCoW) | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Task 1.1 – UI Đăng ký | Must | Là bước đầu tiên để tạo tài khoản |
| Task 1.2 – Logic Đăng ký | Must | Xác thực & tạo tài khoản mới |
| Task 1.3 – Test Đăng ký | Should | Đảm bảo không lỗi validate |
| Task 2.1 – UI Đăng nhập | Should | Giao diện đơn giản |
| Task 2.2 – Logic Đăng nhập | Must | Xác thực người dùng |
| Task 2.3 – Test Đăng nhập | Should | Kiểm thử chức năng quan trọng |
| Task 3.1 – API Danh sách sản phẩm | Must | Cung cấp dữ liệu cho UI |
| Task 3.2 – UI Danh sách sản phẩm | Must | Tính năng chính của người dùng |
| Task 3.3 – Test danh sách SP | Should | Kiểm tra ảnh, phân trang |
| Task 4.1 – API Chi tiết SP | Must | Hiển thị đúng sản phẩm |
| Task 4.2 – UI Chi tiết SP | Should | Cần giao diện đầy đủ thông tin |
| Task 4.3 – Test chi tiết SP | Could | Có thể test sau bản đầu |
| Task 5.1 – Logic Add to Cart | Must | Nền tảng của giỏ hàng |
| Task 5.2 – UI cập nhật giỏ | Should | Hiển thị số lượng giỏ |
| Task 5.3 – Test Add to Cart | Should | Dễ phát sinh lỗi khi thêm giỏ |
| Task 6.1 – UI Giỏ hàng | Should | Cần hiển thị SP trong giỏ |
| Task 6.2 – Tăng/giảm số lượng | Must | Chức năng cốt lõi |
| Task 6.3 – Test Quản lý giỏ | Could | Có thể kiểm thử sau |

# 4. Mô phỏng phát triển và kiểm thử

## 4.1 Mô phỏng quá trình Dev (không code)

- Task 1.1: Thiết kế UI form đăng ký

- Dev: Tạo form gồm 3 trường (Email, Password, Confirm Password). Giả lập thao tác nhập liệu để kiểm tra layout hiển thị thẳng hàng, không bị vỡ.

- Tester: Nhập đầy đủ dữ liệu để xác nhận form hiển thị đúng. Thử nhập thiếu dữ liệu để kiểm tra cảnh báo lỗi (required).

- Task 1.2: Xử lý logic đăng ký & validate

- Dev: Giả lập hàm kiểm tra:

  - Nếu email trùng trong DB: Trả về lỗi "Email đã tồn tại".

  - Nếu Password dưới 6 ký tự: Báo lỗi "Mật khẩu quá ngắn".

- Tester:

  - Nhập email sai định dạng hoặc trùng: Hệ thống phải báo lỗi.

  - Nhập đúng yêu cầu: Hệ thống chuyển hướng sang trang đăng nhập.

- Task 1.3: Kiểm thử chức năng đăng ký

- Tester: Thực hiện test 10 trường hợp (email sai, trùng, password yếu...). Xác nhận kết quả trả về đúng yêu cầu nghiệp vụ.

- Task 2.1: Thiết kế UI Đăng nhập

- Dev: Tạo form Login (Email, Password). Thiết lập logic nút "Login": Chỉ kích hoạt (enable) khi người dùng đã nhập đủ dữ liệu.

- Tester: Để trống ô input thì nút Login phải bị mờ (disabled). Nhập đủ thông tin thì nút Login sáng lên.

- Task 2.2: Xử lý đăng nhập

- Dev: Giả lập API xác thực:

- Thông tin đúng: Trả về Token đăng nhập.

- Thông tin sai: Trả về thông báo "Sai thông tin đăng nhập".

- Tester: Thử nhập sai mật khẩu để xem báo lỗi. Nhập đúng tài khoản để kiểm tra việc đăng nhập thành công.

- Task 2.3: Kiểm thử toàn bộ đăng nhập

- Tester: Chạy kiểm thử 8 tình huống login khác nhau (sai pass, sai email, SQL injection cơ bản...).

- Task 3.1: Xây dựng API sản phẩm

- Dev: Viết API trả về danh sách sản phẩm (JSON), cài đặt phân trang (12 sản phẩm/trang).

- Tester: Gọi thử API bằng công cụ (như Postman/Browser), kiểm tra cấu trúc JSON trả về có đủ trường dữ liệu không.

- Task 3.2: Giao diện lưới sản phẩm

- Dev: Dựng giao diện Grid, mỗi thẻ sản phẩm gồm: Ảnh + Tên + Giá.

- Tester: Kiểm tra hiển thị hình ảnh (không vỡ), kiểm tra tính năng chuyển trang (pagination).

- Task 3.3: Kiểm thử hiển thị

- Tester: Kiểm tra UI tổng thể, đếm số lượng sản phẩm trên một trang có hiển thị đúng 12 sản phẩm hay không.

- Task 4.1 & 4.2: API và UI Chi tiết

- Dev: Viết API lấy thông tin theo ID. Dựng giao diện hiển thị: Ảnh lớn, Tên, Mô tả, Giá và nút "Add to Cart".

- Tester: Click vào sản phẩm bất kỳ, kiểm tra xem trang chi tiết có hiển thị đúng thông tin của sản phẩm đó không (đối chiếu ID).

- Task 5.1: Logic Add to Cart

- Dev: Xử lý logic: Nhận ID sản phẩm -> Kiểm tra tồn kho -> Thêm vào mảng giỏ hàng -> Trả về số lượng mới.

- Tester: Thử thêm sản phẩm, kiểm tra xem request gửi đi có đúng ID sản phẩm đang chọn không.

- Task 5.2: UI cập nhật giỏ hàng

- Dev: Khi thêm thành công, số lượng trên biểu tượng giỏ hàng (Header) phải cập nhật ngay lập tức.

- Tester: Quan sát biểu tượng giỏ hàng thay đổi số lượng khi nhấn nút "Add".

- Task 5.3: Kiểm thử Add to Cart

- Tester: Test các trường hợp: Thêm 1 sản phẩm mới, thêm sản phẩm đã có (tăng số lượng), thêm sản phẩm đã hết hàng (báo lỗi).

- Task 6.1: Giao diện giỏ hàng

- Dev: Hiển thị danh sách các sản phẩm đã chọn. Mỗi dòng có ô nhập số lượng và nút xóa.

- Tester: Kiểm tra danh sách hiển thị có đúng các món đã thêm trước đó không.

- Task 6.2 & 6.3: Xử lý số lượng & Tính tổng

- Dev: Viết hàm tính tổng tiền = (Giá x Số lượng). Cập nhật thời gian thực (Realtime) khi người dùng đổi số lượng.

- Tester: Tăng/giảm số lượng sản phẩm, kiểm tra tổng tiền hiển thị bên dưới có tính toán lại chính xác không.

## 4.2 Các kịch bản thử nghiệm

| Test Case | Input | Action | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 – Đăng ký hợp lệ | Email hợp lệ, pass ≥ 6 | Nhấn “Đăng ký” | Chuyển đến trang đăng nhập |
| TC02 – Email không hợp lệ | “abc@” | Nhấn “Đăng ký” | Hiển thị lỗi “Email sai định dạng” |
| TC03 – Mật khẩu quá ngắn | pass = “123” | Nhấn “Đăng ký” | Hiển thị lỗi “Mật khẩu quá ngắn” |
| TC04 – Đăng nhập đúng | Email + pass đúng | Nhấn “Login” | Đăng nhập thành công |
| TC05 – Đăng nhập sai | Pass sai | Nhấn “Login” | Hiển thị “Sai mật khẩu” |
| TC06 – Add to Cart | SP ID=3 | Nhấn “Thêm vào giỏ” | Giỏ tăng 1 sản phẩm |
| TC07 – Xóa SP khỏi giỏ | SP đã có trong giỏ | Nhấn “Xóa” | SP biến mất khỏi giỏ |

## 4.3 Bug giả lập

| Bug Id | Mô tả lỗi | Mức độ | Các bước giải quyết | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Thêm sản phẩm nhưng giỏ hàng không cập nhật số lượng | Medium | Sửa lại hàm cập nhật giỏ, đồng bộ state sau khi thêm sản phẩm | Đã fix |
| B02 | Email sai định dạng nhưng không báo lỗi | High | Bổ sung regex kiểm tra email và thêm thông báo lỗi | Đã fix |
| B03 | Tổng tiền giỏ hàng tính sai khi thay đổi số lượng | High | Chỉnh lại hàm tính tổng tiền dựa trên số lượng thực tế | Đã fix |
| B04 | UI danh sách sản phẩm bị lệch trên màn hình nhỏ | Low | Sửa lại CSS responsive và kiểm tra lại trên các độ phân giải | Đã fix |

# 5. Tiến độ Sprint

## 5.1 Burndown Chart

- Đường Burndown Actual giảm đều, không bị đứng yên quá lâu và không bị giảm đột ngột bất thường.

- Tiến độ thực tế bám sát kế hoạch, đặc biệt là nửa sau Sprint khi các chức năng chính dần được hoàn thiện.

- Toàn bộ 23 Story Points được burn hết trong 7 ngày, thể hiện team hoàn thành 100% phạm vi Sprint.

- Không có User Story nào bị pending sang Sprint sau.

- Sprint đạt đúng Sprint Goal và tất cả User Story đều đáp ứng Definition of Done (DoD).

- Team làm việc có tổ chức, xử lý dependencies hợp lý và giải quyết các task nặng (giỏ hàng, Add to Cart, quản lý giỏ) đúng thời điểm.

## 5.2 Daily Scrum Log

| Tên Log | Hôm qua làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Khó khăn đang gặp phải |
| --- | --- | --- | --- |
| Log 1 (Day 1) | Chuẩn bị môi trường Dev, phân công Task | Bắt đầu Task 1.1 (UI Đăng ký) và 3.1 (API SP) | Chưa có |
| Log 2 (Day 2) | Hoàn thành Task 1.1 và 3.1 | Làm Task 1.2 (Logic đăng ký), 3.2 (UI SP), 2.1 (UI đăng nhập) | Form đăng ký cần nhiều validate |
| Log 3 (Day 3) | Hoàn thành UI Đăng nhập, đang làm logic | Test đăng ký (1.3), test SP (3.3), làm logic đăng nhập (2.2) | Backend login gặp lỗi token |
| Log 4 (Day 4) | Hoàn thành test SP & login | Bắt đầu giỏ hàng: Task 4.1, 4.2 | Phụ thuộc API SP khiến tiến độ chậm |
| Log 5 (Day 5) | Hoàn thiện một phần giỏ hàng | Làm UI giỏ hàng (4.3) + Logic AddToCart (5.1) | Tính tổng tiền chưa đúng |
| Log 6 (Day 6) | Xong UI giỏ & logic AddToCart | Test giỏ hàng (6.3), cải thiện UI giỏ | Tăng/giảm số lượng gây lỗi nhỏ |
| Log 7 (Day 7) | Kiểm thử toàn hệ thống | Rà soát Sprint, Fix lỗi cuối, chuẩn bị demo | Một số lỗi UI nhỏ cần chỉnh nhanh |

# 6. Sprint Review

## 6.1 Nội dung Sprint Review

6.1.1. Những gì đã hoàn thành trong Sprint

Toàn bộ 6 User Stories trong Sprint đều đạt Definition of Done (DoD), gồm:

| ### User Story | ### Trạng thái | ### Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| ### US01 – Đăng ký | ### Done | ### Đã hoàn thiện UI, Logic, Validation & Test |
| ### US02 – Đăng nhập | ### Done | ### Backend & UI chạy ổn định, Test Passed |
| ### US03 – Danh sách sản phẩm | ### Done | ### API + UI hiển thị grid 12 SP/trang |
| ### US04 – Xem chi tiết SP | ### Done | ### Hiển thị thông tin đúng SP theo ID |
| ### US05 – Add to Cart | ### Done | ### Thêm SP vào giỏ chính xác, không lỗi |
| ### US06 – Quản lý giỏ hàng | ### Done | ### Tăng/giảm SL + xóa SP + tính tổng realtime |

### 6.1.2. Những gì chưa hoàn thành hoặc vượt phạm vi Sprint Goal

- Không có User Story nào vượt phạm vi Sprint.

- Không phát sinh yêu cầu ngoài Backlog trong quá trình phát triển.

- Một số ý tưởng cải tiến nhỏ được ghi vào Backlog cho Sprint sau:

  - Cải thiện UX khi thêm sản phẩm vào giỏ (hiệu ứng thông báo).

  - Tối ưu tốc độ load danh sách SP (lazy load ảnh).

  - Hoàn thiện hiệu ứng responsive trên thiết bị nhỏ.

### 6.1.3. Minh chứng hoàn thành Sprint – BurnDown Chart

Biểu đồ BurnDown dựa trên Story Points:

- Tổng Story Points: 23

- Day 7: 0 SP còn lại

- Sprint hoàn thành đúng tiến độ dự kiến

### 6.1.4. Cập nhật Product Backlog & User Stories

#### Cập nhật trạng thái User Story:

- US01 → Done

- US02 → Done

- US03 → Done

- US04 → Done

- US05 → Done

- US06 → Done

#### Cập nhật Product Backlog cho Sprint sau:

| #### Item | #### Mô tả | #### Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| #### PB01 | #### Chức năng Thanh toán (Payment) | #### High |
| #### PB02 | #### Wishlist (Yêu thích sản phẩm) | #### Medium |
| #### PB03 | #### Lọc sản phẩm nâng cao (Brand, Price) | #### Medium |
| #### PB04 | #### Tối ưu tốc độ load hình ảnh | #### Low |

### 6.1.5. Acceptance Criteria & Definition of Done

#### Acceptance Criteria (AC)

- Tất cả AC trong 6 User Stories đều đạt.

- Các tính năng đã được test đầy đủ theo Test Case.

- Không còn bug Medium/High.

#### Definition of Done (DoD)

- Code hoàn chỉnh & đã review.

- Test Passed 100%.

- UI đúng thiết kế & responsive.

- Không còn bug nghiêm trọng.

- Merge code vào nhánh chính (main branch).

- Demo được cho Product Owner mà không lỗi.

### 6.1.6. Mockup UI đã hoàn thiện trong Sprint

Mockup/UI bao gồm:

- Giao diện đăng ký

- Giao diện đăng nhập

- Trang danh sách sản phẩm (Grid)

- Trang chi tiết sản phẩm

- Hiển thị thông báo “Add to Cart”

- Giao diện giỏ hàng + cập nhật số lượng

- Tính tổng tiền + xóa sản phẩm

### 6.1.7. Kiểm thử & Báo cáo Bug

#### Kết quả kiểm thử

- Tổng số Test Case thực hiện: 18

- Passed: 18

- Failed: 0

#### Bug Report xử lý trong Sprint

| #### Bug ID | #### Mô tả lỗi | #### Mức độ | #### Các bước giải quyết | #### Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### B01 | #### Giỏ hàng không cập nhật số lượng | #### Medium | #### Sửa hàm update quantity | #### Đã fix |
| #### B02 | #### Regex email sai | #### High | #### Thêm regex validate mới | #### Đã fix |
| #### B03 | #### UI lệch khi thu nhỏ màn hình | #### Low | #### Fix CSS responsive | #### Đã fix |
| #### B04 | #### Tổng tiền không cập nhật | #### Medium | #### Chỉnh logic tính tổng | #### Đã fix |

# 7. Sprint Retrospective

## 7.1 Mô tả cảm xúc

| Glad | Mad | Sad |
| --- | --- | --- |
| - Team phối hợp tốt, trao đổi rõ ràng mỗi ngày. - Tất cả User Stories đều hoàn thành trước hạn Sprint. - Burndown giảm đều, không bị dồn nhiều vào cuối Sprint. - Hệ thống vận hành ổn định khi demo chức năng. | - Một số bug UI xuất hiện sát deadline làm tốn thêm thời gian test lại. - Backend và Frontend đôi lúc không đồng bộ về API format. - Task 4.1 và 4.2 phụ thuộc dữ liệu dẫn đến trễ tiến độ ngày 5. | - Mockup UI chưa được bàn luận đầy đủ trước khi code → phải chỉnh lại 2 lần. - Chưa sử dụng automated testing nên kiểm thử còn tốn thời gian thủ công. - Một số thành viên mới chưa quen quy trình nên mất thời gian onboarding. |

## 7.1.1 4Ls Retrospective (Liked – Learned – Lacked – Longed for)

### Liked (Điều team thích)

- Không khí làm việc tích cực, chia sẻ hỗ trợ nhanh.

- Daily Scrum ngắn gọn, đúng trọng tâm.

- Kanban 7 ngày giúp nhìn rõ tiến độ từng task.

### Learned (Điều team học được)

- Cần xác định rõ Acceptance Criteria từ đầu để tránh sửa nhiều.

- Cách chia task nhỏ giúp tiến độ dễ kiểm soát hơn.

- Tầm quan trọng của việc check API trước khi dev UI.

### Lacked (Điều còn thiếu)

- Phân bổ thời gian cho test chưa đều.

- Thiếu mockup UI chuẩn ngay từ Sprint Planning.

- Chưa có checklist review code rõ ràng.

### Longed for (Điều mong muốn cải thiện)

- Muốn áp dụng CI/CD đơn giản để merge code an toàn hơn.

- Có thêm buổi thảo luận UI/UX trước khi làm.

- Mong muốn giảm bug UI bằng cách thống nhất CSS convention từ đầu.

## 7.1.2 Start – Stop – Continue

### Start (Nên bắt đầu làm)

- Bắt đầu viết Test Case trước khi code (Test-first mindset).

- Bắt đầu sử dụng Git branch chuẩn cho từng User Story.

### Stop (Nên dừng lại)

- Dừng việc code trước khi thống nhất yêu cầu với team.

- Dừng việc để task phụ thuộc bị dồn sang ngày cuối.

### Continue (Tiếp tục duy trì)

- Tiếp tục họp Daily Scrum 15 phút mỗi ngày.

- Duy trì việc cập nhật Kanban theo thời gian thực.

- Giữ tinh thần hợp tác & hỗ trợ giữa Frontend – Backend – Tester.

## 7.2 Ưu tiên cho các cải tiến quy trình

| Ưu tiên | Cải tiến | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| High | Hoàn thiện AC & Mockup trước khi code | Giảm chỉnh sửa, nâng hiệu suất Dev |
| High | Chuẩn hoá API contract | Hạn chế lỗi giao tiếp FE – BE |
| Medium | Áp dụng checklist review code | Giảm bug và tăng chất lượng code |
| Medium | Tăng thời gian test trong Sprint | Tránh dồn bug vào cuối Sprint |
| Low | Thử nghiệm automated testing | Giảm công sức test thủ công |

## 7.3 Bài học kinh nghiệm

- Luôn thống nhất yêu cầu và mockup trước khi bắt đầu code.

- Chia User Story thành task nhỏ giúp dễ theo dõi và hạn chế chậm tiến độ.

- Cần bám sát DoD từ đầu để không gặp tình trạng “tưởng xong nhưng chưa xong”.

- Duy trì Daily Scrum để phát hiện sớm các vấn đề phụ thuộc.

- Test sớm (Shift-left testing) giúp giảm lượng bug vào cuối Sprint.

- Giao tiếp giữa các vai trò FE – BE – Tester là yếu tố quyết định tốc độ Sprint.

- Tập trung xử lý dependencies (liên kết giữa các task) ngay khi phát hiện