Bài 5:

- Tổ chức Sprint Planning:

- Mục tiêu: Xác định các công việc sẽ thực hiện trong Sprint.

- Cách thức tổ chức:

- Tập hợp tất cả thành viên trong nhóm phát triển, Product Owner và Scrum Master.

- Review Product Backlog: Thảo luận và thống nhất các công việc ưu tiên cần được thực hiện.

- Chọn công việc vào Sprint Backlog: Đảm bảo rằng các công việc đã được mô tả rõ ràng và có thể hoàn thành trong thời gian Sprint.

- Lập kế hoạch cụ thể cho từng công việc, bao gồm ai sẽ thực hiện và thời gian dự kiến hoàn thành.

- Sử dụng công cụ như Google Sheets hoặc Microsoft Word để ghi chép lại kế hoạch.

- Tổ chức Daily Scrum:

- Mục tiêu: Theo dõi tiến độ và giải quyết vấn đề ngay lập tức.

- Cách thức tổ chức:

- Thời gian: Lên lịch họp hàng ngày, thường là vào đầu buổi sáng.

- Địa điểm: Chọn một nơi cố định hoặc họp online.

- Nội dung: Mỗi thành viên trả lời 3 câu hỏi:

- Hôm qua tôi đã hoàn thành được gì?

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?

- Có vấn đề nào cần hỗ trợ không?S1

- Giữ cuộc họp ngắn gọn (tối đa 15 phút).

- Tổ chức Sprint Review:

- Mục tiêu: Trình bày kết quả sản phẩm sau một Sprint cho khách hàng hoặc Product Owner.

- Cách thức tổ chức:

- Chuẩn bị nội dung: Lựa chọn các tính năng đã hoàn thành để trình bày.

- Mời khách hàng, các bên liên quan và góp mặt trong đợt đánh giá.

- Trình bày: Dùng demo sản phẩm hoặc hình ảnh để thể hiện các tính năng mới.

- Nhận phản hồi: Khuyến khích khách hàng và Product Owner đưa ra ý kiến.

- Tổ chức Sprint Retrospective:

- Mục tiêu: Đánh giá và cải thiện quy trình làm việc của nhóm từ Sprint trước.

- Cách thức tổ chức:

- Lên lịch họp vào cuối Sprint, sau Sprint Review.

- Khuyến khích tất cả các thành viên chia sẻ ý kiến về:

  - Những gì đã làm tốt.

  - Những gì có thể cải thiện.

  - Các hành động cần thực hiện cho Sprint tiếp theo.

- Ghi lại các ý kiến và quyết định hành động cụ thể cho Sprint tiếp theo.

- Sử dụng bảng hoặc ứng dụng để ghi chép và theo dõi các quyết định.

Bài 6:

- User Stories

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm để tôi có thể nhanh chóng tìm thấy các sản phẩm mình cần.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem thông tin chi tiết của sản phẩm để tôi có thể biết rõ hơn về các tính năng và giá cả của sản phẩm.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tôi có thể dễ dàng quản lý những sản phẩm tôi muốn mua.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn đặt hàng dễ dàng để tôi có thể nhanh chóng hoàn tất giao dịch mua sắm.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán qua nhiều phương thức khác nhau để tôi có thể lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp nhất với mình.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn nhận thông báo khi đơn hàng được giao để tôi có thể theo dõi được tình trạng đơn hàng của mình.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn đánh giá và nhận xét sản phẩm để tôi có thể chia sẻ ý kiến của mình với những khách hàng khác.

- Product Backlog

- Tìm kiếm sản phẩm

- Xem thông tin chi tiết của sản phẩm

- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

- Đặt hàng dễ dàng

- Thanh toán qua nhiều phương thức khác nhau

- Nhận thông báo khi đơn hàng được giao

- Chức năng đánh giá và nhận xét sản phẩm

Bài 7:

1. Xác định các User Stories

- User Story 1:
Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm phim theo thể loại để tôi có thể chọn phim phù hợp với sở thích.

- User Story 2:
Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem danh sách các phim sắp ra mắt để tôi có thể lên kế hoạch đặt vé trước.

- User Story 3:
Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán vé qua các phương thức khác nhau (thẻ tín dụng, ví điện tử) để tôi có thể chọn phương thức mà tôi cảm thấy thoải mái nhất.

- User Story 4:
Tôi là một khách hàng, tôi muốn nhận thông báo khi có lịch chiếu mới để tôi không bỏ lỡ các bộ phim mà tôi quan tâm.

- User Story 5:
Tôi là một quản lý hệ thống, tôi muốn thêm và cập nhật thông tin về phim để đảm bảo người dùng luôn có dữ liệu mới nhất.

2. Tạo User Story Map

- Trục Y – Các bước chính trong hành trình người dùng:

- Tìm kiếm phim

- Xem thông tin phim

- Đặt vé

- Thanh toán

- Nhận thông báo

- Trục X – Các User Stories tương ứng với từng bước:

- Tìm kiếm phim: User Story 1

- Xem thông tin phim: User Story 2

- Đặt vé: (Có thể bổ sung các User Story về chọn suất chiếu, chọn ghế…)

- Thanh toán: User Story 3

- Nhận thông báo: User Story 4

- Quản lý nội dung phim: User Story 5 (thuộc nhóm chức năng quản trị)

3. Quản lý Product Backlog

a. Ưu tiên các tính năng

- Đánh giá User Stories theo giá trị mang lại cho người dùng và mức độ quan trọng.

- Những chức năng cốt lõi như tìm kiếm phim, xem thông tin, đặt vé nên được ưu tiên trước.

b. Xác định thời gian và nguồn lực

- Ước tính thời gian hoàn thành của từng User Story.

- Phân công User Story cho các thành viên phù hợp trong nhóm (frontend, backend, QA,…).

c. Cập nhật định kỳ

- Product Backlog cần được xem xét lại thường xuyên.

- Điều chỉnh dựa trên phản hồi người dùng, thay đổi yêu cầu hoặc tiến độ thực tế.

Bài 8:

- Mô phỏng cuộc họp Daily Scrum:

Thành viên 1: Hôm qua tôi đã hoàn thành module đăng nhập, hôm nay tôi sẽ tích hợp với API xác thực. Không có trở ngại.

Thành viên 2: Hôm qua tôi đã làm chức năng tìm kiếm phim theo thể loại, hôm nay tôi sẽ kiểm tra tốc độ truy vấn. Tôi gặp vấn đề với truy vấn chậm.

Thành viên 3: Hôm qua tôi đã hoàn thiện API đặt vé, hôm nay tôi sẽ tích hợp API thanh toán. Tôi gặp vấn đề với lỗi kết nối API thanh toán.

Thành viên 4: Hôm qua tôi đã tối ưu dữ liệu phim sắp chiếu, hôm nay tôi sẽ test API phim sắp ra mắt. Tôi gặp vấn đề với cache cập nhật chậm.

- Trở ngại & Giải pháp

- Truy vấn chậm → Tối ưu câu SQL, thêm index, làm việc với DB team.

- Lỗi API thanh toán → Liên hệ team API để kiểm tra kết nối.

- Cache chậm → Điều chỉnh cơ chế refresh cache.

- Điều chỉnh kế hoạch

- Xử lý trở ngại ngay trong Sprint.

- Theo dõi lại tiến độ ở Daily Scrum tiếp theo.

- Ghi nhận để trao đổi sâu hơn trong Sprint Retrospective.

Bài 9

a. Điều đã làm tốt

- Hoàn thành các nhiệm vụ đúng kế hoạch.

- Hỗ trợ nhau tốt khi xử lý lỗi kỹ thuật.

- Tiến độ phát triển tính năng ổn định.

b. Điều cần cải thiện

- Giao tiếp giữa các thành viên chưa đồng bộ.

- Một số thông tin quan trọng truyền đạt chậm.

- Có sự chồng chéo trong phân chia nhiệm vụ.

c. Nguyên nhân gốc rễ

- Không có kênh giao tiếp thống nhất.

- Thiếu báo cáo tiến độ ngắn trong ngày.

- Chưa phân rõ trách nhiệm từng thành viên.

d. Đề xuất cải tiến cho Sprint tiếp theo

- Sử dụng một kênh giao tiếp chung (Teams/Slack).

- Thực hiện Daily Sync ngắn 5 phút trong nhóm DEV.

- Phân rõ vai trò và người chịu trách nhiệm cho từng task.

- Cập nhật tiến độ thường xuyên trên công cụ quản lý (Jira/Trello).